FLIT · Implementación de una funcionalidad con spec-kit

Guía paso a paso partiendo desde el FEATURE de la necesidad en Azure DevOps

Stack FLIT (post ADR-0014) · spec-kit (integración cursor-agent) · Azure DevOps Boards + GitHub
Versión 1.0 — 2026-06-09

# 1. Propósito y alcance

Este documento describe cómo desarrollar una funcionalidad de principio a fin en el monorepo FLIT utilizando spec-kit como capa spec-driven (especificación → plan → tareas → implementación), manteniendo la gestión de Features e Historias de Usuario en Azure DevOps Boards y los Pull Requests y merges en GitHub. El punto de partida es un Feature ya existente en Azure DevOps que representa la necesidad de negocio.

La integración es aditiva: no reemplaza ningún agente ni skill FLIT. spec-kit aporta los artefactos de ingeniería y la implementación; los agentes FLIT (feature-creator, flit-crear-hu, integration-agent, flit-azure-devops) siguen siendo los dueños de la comunicación con Azure DevOps y GitHub.

# 2. Prerrequisitos

Entorno: spec-kit inicializado en el repo (carpeta .specify/ presente) y constitución vigente en .specify/memory/constitution.md.

Credenciales ADO: .env.user-identity con USER_REAL_NAME, USER_REAL_EMAIL, AZURE_ORG_URL, AZURE_PROJECT_NAME y AZURE_PAT (ver skill flit-azure-devops).

Codificación: en Windows exportar PYTHONUTF8=1 antes de ejecutar comandos 'specify' por consola.

Punto de partida: un Feature en Azure DevOps con OBJETIVO, DESCRIPTION y CRITERIOS FUNCIONALES, tag DOR y asignado al sprint siguiente al activo.

Convenciones de datos: docs/database-conventions.md y docs/data-access-conventions.md (para HU con persistencia).

# 3. Resumen del flujo completo

El siguiente diagrama resume las once etapas, los sistemas involucrados (Azure DevOps, spec-kit, GitHub, infraestructura) y los gates humanos obligatorios.

Figura 1. Flujo spec-driven de FLIT (docs/designs/spec-driven-flujo-completo.png)

# 4. Sistemas y responsabilidades

| Sistema / Agente | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Azure DevOps Boards | Feature, Historias de Usuario, Custom.Commits, Custom.Evidences, Deploy* y trazabilidad. Única fuente de gestión de work items. |
| spec-kit (/speckit-*) | Especificación (spec.md), plan técnico (plan.md), desglose de tareas (tasks.md) e implementación (/speckit-implement), guiados por la constitución. |
| flit-spec-to-ado | Puente: convierte spec.md en Feature y tasks.md en Historias de Usuario reutilizando feature-creator y flit-crear-hu. |
| GitHub | Repositorio de código, Pull Requests y merge hacia develop. |
| integration-agent | Crea el PR, registra Custom.Commits y actualiza Deploy* en ADO (Modo A / Modo B). |
| dev-tester / qa-agent / security-agent | Pruebas unitarias y E2E, evidencias en ADO y análisis de seguridad. |
| infra-agent | Despliegue a DEV/QA/PDN. |

# 5. Paso a paso (desde el Feature en Azure)

## Paso 0 — Feature en Azure DevOps (la necesidad)

El flujo arranca con un Feature ya creado en Azure DevOps. Debe tener OBJETIVO, DESCRIPTION y CRITERIOS FUNCIONALES, el tag DOR y estar asignado a un responsable humano en el sprint siguiente. Si el Feature aún no existe, créalo con el tech-lead-agent (modo A) + feature-creator antes de continuar.

## Paso 1 — Obtener el Feature y preparar el contexto

Lee el Feature desde ADO (vía MCP user-ado o REST, contrato flit-azure-devops) para usar su contenido como base de la especificación. Anota su ID (p. ej. 9304).

Confirma OBJETIVO/DESCRIPTION/CRITERIOS y que el tag DOR está presente.

No se crea un Feature nuevo: este ID se reutilizará como Feature padre de las HU.

## Paso 2 — Especificar con /speckit-specify

Genera la especificación funcional a partir del contenido del Feature:

/speckit-specify Implementar [resumen del Feature #9304 y sus criterios]

Resultado: specs/NNN-slug/spec.md (qué y por qué, sin detalles de implementación). Registra el featureId existente en specs/NNN-slug/ado-link.json para enlazar el spec con el Feature de Azure:

{ "featureId": 9304, "featureUrl": "...", "userStoryIds": [], "prUrls": [], "specDir": "specs/NNN-slug" }

## Paso 3 — Clarificar (opcional)

Si hay ambigüedades de alcance, ejecuta /speckit-clarify para resolverlas antes de planear. Actualiza spec.md. No tiene gate.

## Paso 4 — Plan técnico con /speckit-plan

/speckit-plan

Resultado: plan.md (y opcionalmente data-model.md, research.md, contracts/). El plan debe respetar el stack fijo de la constitución (.NET 10 en services/core-api, Python 3.13 en services/python-ml, Next.js 16 en frontend) y los ADR vigentes en docs/decisions/. Si introduce entidades o tablas nuevas, prevé una HU [BACKEND] de schema/migración para el database-agent.

## Paso 5 — Desglosar tareas con /speckit-tasks

/speckit-tasks

Resultado: tasks.md con el desglose técnico accionable y ordenado por dependencias.

## Paso 6 — Convertir tareas en Historias de Usuario en Azure (flit-spec-to-ado)

Invoca la skill flit-spec-to-ado (Modo B) — equivalente a /speckit-taskstoissues, reenrutado a Azure DevOps. Agrupa las tareas por capa en Historias de Usuario [FRONTEND] / [BACKEND] y delega cada una en flit-crear-hu, como hijas del Feature #9304:

System.Description: narrativa Como / quiero / para derivada del actor y objetivo del spec.

Acceptance Criteria: Gherkin derivado de los escenarios de aceptación del spec.

Story Points en Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8); vínculo Hierarchy-Reverse al Feature padre.

Custom.Commits y Custom.Evidences quedan vacíos (los completan integration-agent y dev-tester).

Los IDs de las HU creadas se acumulan en ado-link.json. Nunca se crean GitHub Issues.

## Paso 7 — Activar las Historias de Usuario (gate humano)

Antes de implementar, un humano debe aprobar y activar cada HU en Azure DevOps (estado Active, con Refinement=true y Story Points). Es un gate innegociable: ni siquiera ante un 'hazlo igual' se omite.

## Paso 8 — Implementar con /speckit-implement

/speckit-implement

spec-kit ejecuta la implementación guiada por la constitución (stack y convenciones FLIT). El trabajo se hace en una rama feature/AB-{id}-slug con commits 'HU{id}: descripción'. Para HU con persistencia, el database-agent materializa el schema y db-schema-validator debe dar OK antes del merge (BLOCKED lo detiene). Alternativa: usar el sub-workflow implement-story.md por HU para el pipeline clásico FLIT.

## Paso 9 — Pruebas, evidencias y revisión

dev-tester: pruebas unitarias y registro de evidencias en Custom.Evidences (ADO). La HU pasa a Resolved vía flit-gestion-hu.

qa-agent / playwright-runner: pruebas E2E de los flujos de usuario.

code-review-agent (+ flit-conventions-validator) y security-agent: revisión formal y análisis de seguridad / Habeas Data.

## Paso 10 — PR, merge y trazabilidad (integration-agent)

Modo A — crear el PR y registrar en ADO:

gh pr create --base develop --head feature/AB-9304-... --title "HU{id}: ..."

PR hacia develop (máx. 800 líneas), Custom.Commits con la sección 'PR abierta' y prUrl añadida a ado-link.json.

Gate de merge: requiere 'sí' textual del humano/Líder Técnico y al menos un reviewer humano; CI en verde y cero threads sin resolver. Tras el merge, Modo B actualiza Custom.DeployDEV/QA/PDN y la sección 'Integrado' de Custom.Commits.

## Paso 11 — Deploy y cierre

infra-agent despliega a DEV y verifica healthcheck.

El cierre del Feature en Azure DevOps es exclusivo del Product Owner humano.

# 6. Gates humanos obligatorios

| Gate | Cuándo |
| --- | --- |
| Aprobar borrador / spec | Antes de crear o ajustar work items en ADO. |
| Activar cada HU | Antes de iniciar la implementación (Paso 7). |
| Merge del PR | Antes de integrar a develop; requiere reviewer humano (Paso 10). |
| Cerrar el Feature | Exclusivo del Product Owner humano (Paso 11). |

# 7. Trazabilidad spec ↔ Azure DevOps

El archivo specs/NNN-slug/ado-link.json es la fuente de verdad de la correspondencia entre el directorio del spec y los work items de Azure DevOps. Lo escribe flit-spec-to-ado y lo consume integration-agent para registrar Custom.Commits y el PR. Además, cada Feature/HU recibe un comentario [spec-kit] en su Discussion indicando el origen.

{
  "featureId": 9304,
  "featureUrl": "https://dev.azure.com/.../workitems/9304",
  "userStoryIds": [9311, 9312],
  "prUrls": ["https://github.com/.../pull/57"],
  "specDir": "specs/003-...."
}

# 8. Referencia rápida de comandos

$env:PYTHONUTF8=1                 # Windows: codificación UTF-8
/speckit-specify <descripcion>    # spec.md  -> flit-spec-to-ado (A) -> Feature ADO
/speckit-clarify                  # (opcional) resolver ambigüedades
/speckit-plan                     # plan.md (stack fijo + ADRs)
/speckit-tasks                    # tasks.md
/speckit-taskstoissues            # reenrutado -> flit-spec-to-ado (B) -> HU ADO
/speckit-implement                # implementación guiada por la constitución
/speckit-analyze                  # (opcional) consistencia entre artefactos

# 9. Reglas innegociables aplicables

Gestión de Features/HU siempre en Azure DevOps; nunca GitHub Issues.

Branches feature/AB-1234-descripcion; commits 'HU1234: ...'; PRs a develop (máx. 800 líneas).

Sprint = siguiente al activo; Story Points en Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8).

AssignedTo siempre humano; sin datos sensibles ni secretos en descripciones, specs o commits.

ADRs en Propuesto; solo el Líder Técnico humano promueve a Aceptado.

Ante conflicto entre la constitución y AGENTS.md / agent-templates, prevalece AGENTS.md.

# Anexo · Archivos clave

.specify/memory/constitution.md — principios FLIT que guían a spec-kit.

.cursor/skills/flit-spec-to-ado/SKILL.md — contrato del puente a Azure DevOps.

.cursor/skills/speckit-*/SKILL.md — comandos spec-kit instalados.

.cursor/workflows/spec-driven-delivery.md — workflow end-to-end del orquestador.

AGENTS.md — sección 'Capa spec-driven (spec-kit)'.

docs/designs/spec-driven-flujo-completo.png — diagrama de la Figura 1.